Logboek CoWorking

Inleiding

**Mogelijke ideeën:**

* Pizza delivery
* Frituur
* NASA hacken guide
* Een tool om je bucketlist te voltooien

**Gekozen idee:**

* Een tool om je bucketlist te voltooien

**Github:**

* <https://github.com/Desmet-Lars/CoWorking>

**Teamleden :**

* Mattis Callens
* Lars De Smet
* Bünyamin Kirimli
* Arda Alkan
* Milan De Vlaeminck

Co-working week 1

28/12/2024- 05/12/2024

1. **Review planning en afspreken**
   * + Wat was er gepland deze week?

* Home page (mogelijks met CSS).
* Login/Signup page.
* About us page.
* Contact page.
* Data in DB steken.
* Optioneel:
  + Kaart met locaties maken
    - Welke afspraken hadden we binnen et team?
  + Alles overlopen wie wat heeft gedaan en uitleggen aan elkaar hoe je dit gedaan hebt.
    - Wie heeft wat gedaan?

Lars Desmet:

* + - Login/Sign-up page.
    - DB initiatie.
    - Kaart met Locaties en enkele filters.

Mattis Callens:

* Logboek verder aangevuld en de basis lay-out aangemaakt.

Arda Alkan:

* + - Database aangevuld.

Bünyamin Kirmli:

* + - Homepage gemaakt.

Milan De Vlaeminck:

* + - Contact page gemaakt.

Wat is er afgerond?

* + - Login page
* Kaart met alle locaties en enkele filters

1. **Documentatie:**
   * + Onderzoek:
   * Brainstormen over mogelijke website-ideeën.
   * Link voor een voorbeeld van een contactformulier: <https://www.belgium.be/nl/webform/contactformulier>
   * Link met voorbeelden voor een kaart:

<https://leafletjs.com/>

* + Link voor Database:

<https://firebase.google.com/>

* + Tripadvisor:

<https://www.tripadvisor.com/>

* + Youtube course voor beginner tot advanced CSS:

<https://www.youtube.com/watch?v=G3e-cpL7ofc>

* + - Experimenten:
  + Iedereen heeft op zichzelf wat geëxperimenteerd/geoefend met CSS.
    - Uitgevoerd:
      * GitHub aangemaakt :
  + HTTPS-link: <https://github.com/Desmet-Lars/CoWorking.git>.
* Logboek Lay-out aangemaakt om verder aan te vullen.
* Discord aangemaakt: <https://discord.gg/827m5Sxb>.
* Sign-up en login is aangemaakt.
* Basisstructuur voor de kaart.
* Een databasestructuur is aangemaakt.
* Logboek verder aangevuld.

1. **Problemen en uitdagingen**
   * + Welke problemen zijn we tegengekomen?
   * De show control knop moet rechts komen te staan van de lay-out.
     + Oplossingen?
   * Show Control: CSS was fout gecodeerd. Men had de verkeerde richting ingegeven.
2. **Feedback en reflectie**
   * + Wat ging goed deze week?
   * Communicatie beter gegaan dan verwacht.
     + Wat kan er beter?
   * De groepsverdeling.
3. **Planning en afspraken voor komende week**

* Wat staat er op de planning?
* Extra plaatsen toevoegen aan de database.
* Verder werken aan home page.
* About-us page verder aanvullen met info.
* Contact page verder afwerken.
* De map bugs fixen.
* Op de home page een top-beoordelingen sectie aanmaken.
* Alles proberen verder stylen met CSS.
* Google analytics implementeren.
* Actiepunten per teamlid:
* Mattis:
  + Bekijken en documenteren hoe je Google Analytics implementeert.
  + Noord-Amerika en Zuid-Amerika in de database aanvullen.
* Lars:
  + Alle problemen met de map en database fixen.
* Milan:
  + Verder werken aan de contactpagina.
* Arda:
  + Europa en Azië in de database aanvullen.
* Bünyamin:
  + Verder werken aan de homepage.
  + Logo maken.
* Eventuele nieuwe afspraken:
* De taken iets beter verdelen.
* Communicatie goed blijven houden.

Co-working week 2

05/12/2024 – 12/12/2024

1. **Review planning en afspreken**
   * + Wat was er gepland deze week?

* De database verder aanvullen.
* Verder werken aan de verschillende html pagina’s.
* Het fixen van de bugs in de kaart.
  + - Welke afspraken hadden we binnen et team?
* De taken beter proberen verdelen.
* De communicatie sterk blijven houden.
* Deze zijn beide gelukt.
  + - Wie heeft wat gedaan?
* Lars:
  + Bugs in de kaart gefixt.
  + Het design van de kaart verbeterd.
* Arda:
  + De database verder aangevuld. (Europa/Azië)
* Bünyamin:
  + Verder gewerkt aan de homepagina.
* Mylan:
  + Verder gewerkt aan de contactpagina.
  + Opzoekwerk verricht voor de implementatie van een mailadres.
* Mattis:
  + Logboek verder aangevuld waar het kan.
  + De database met locaties aangevuld. (Amerika)

1. **Documentatie:**
   * + Onderzoek:

* Het opzoeken van verschillende kleurcodes, voor deze te gebruiken in de styling.
* Onderzocht hoe je Google Analytics kan gebruiken voor de website.
  + - Experimenten:
* /
  + - Uitgevoerd:
* Het toepassen van deze kleurcodes in onze stylingsheet.

1. **Problemen en uitdagingen**
   * + Welke problemen zijn we tegengekomen?
   * In de bucketlist kan je niet individueel je favoriete plaatsen aanduiden. Iedereen krijgt dus die plek als favoriete plaats.
   * De database kon niet verder aangevuld worden. De lijst van monumenten kon dus niet bijgevuld worden.
     + Oplossingen?
   * Error bucketlist: Elke users moest een aparte collectie hebben in de database zodat iedereen zijn persoonlijke lijst kan maken.
   * Error database: Door het toevoegen van een functie, is het weer mogelijk om plaatsen toe te voegen.
2. **Feedback en reflectie**
   * + Wat ging goed deze week?

* De communicatie tussen alle teamleden.
* De bugs die we hadden zijn vrij snel opgelost.
  + - Wat kan er beter?
* Iets frequenter proberen werken aan het project. Er wordt voornamelijk veel gewerkt tijdens het groepsgesprek , maar in de week valt dit soms tegen.

1. **Planning en afspraken voor komende week**
   * + Wat staat er op de planning?

* Zoveel mogelijk locaties toevoegen zodat dit werkje in orde is.
* Alle pagina’s proberen afwerken.
* Documenteren hoe je de website in Google Analytics toevoegt.
  + - Actiepunten per teamlid:
* Lars:
  + Eventuele bugs fixen.
* Arda:
  + Het blijven toevoegen van locaties aan de database.
  + About us pagina stylen en informatie aanvullen.
* Bünyamin:
  + De homepagina verder proberen afwerken.
* Mylan:
  + De contactpagina verder afwerken.
  + CSS nog wat verfijnen waar het kan.
* Mattis:
  + Het blijven toevoegen van locaties (Vooral Noord-Amerika)
  + Logboek verder aanvullen.
    - Eventuele nieuwe afspraken:
* Iets meer proberen werken aan dit project en het werk meer verspreiden over de week.

Co-working week 3

12/12/2024 -19/12/2024

1. **Review planning en afspreken**

* Wat was er gepland deze week?
  + Het afwerken van de styling op elke pagina.
  + Het toevoegen van meerdere locaties.
  + Het documenteren van de werking voor Google Analytics.
* Welke afspraken hadden we binnen et team?
  + Meer spreiding geven aan al het werk.
    - Bijvoorbeeld: Met meer mensen aan 1 pagina werken.
  + Iets actiever proberen werken aan het project.
* Wie heeft wat gedaan?
  + Lars:
    - Alle bugs gefixt.
  + Arda:
    - Locaties toegevoegd in Azië en Oost-Europa.
  + Bünyamin:
    - De homepagina verdere styling gegeven.
  + Mylan:
    - De contactpagina afgewerkt met de nodige documentatie.
  + Mattis:
    - Logboek verder aangevuld.
    - Locaties toegevoegd in Noord-Amerika.

1. **Documentatie:**

* Onderzoek:
  + Hoe maak je een contact formulier aan:
    - https://www.youtube.com/watch?v=-HeadgoqJ7A
* Experimenten:
  + /
* Uitgevoerd:
  + Het toepassen van de informatie in de video.

1. **Problemen en uitdagingen**

* Welke problemen zijn we tegengekomen?
  + Het inzoomen op de kaart loopt compleet vast.
  + De sign-up pagina loopt vast en men kan dus niet een nieuw account aanmaken.
* Oplossingen?
  + Error inzoomen/uitzoomen: Niet direct een oplossing hiervoor gevonden.
  + Error inlogpagina:

1. **Feedback en reflectie**

* Wat ging goed deze week?
  + De spreiding in het werk was iets beter. Aan elk puntje op de agenda hebben meerdere personen gewerkt ipv 1 persoon.
* Wat kan er beter?
  + We gaan vrij vlot vooruit. Het tempo mag , maar moet niet trager

1. **Planning en afspraken voor komende week**

* Wat staat er op de planning?
  + Waar het kan wat details verbeteren.
  + De locaties in de database proberen volledig krijgen.
* Actiepunten per teamlid:
  + Lars:
    - Proberen achterhalen hoe de bugs op te lossen zijn.
  + Arda:
    - De database volledig proberen krijgen.
  + Bünyamin:
    - Details op de homepagina verbeteren.
  + Mylan:
    - Contactpagina bugs wegkrijgen en details verbeteren.
  + Mattis:
    - Logboek aanvullen
    - De database volledig proberen krijgen.
    - Helpen met de about-us pagina.
* Eventuele nieuwe afspraken:
  + Het tempo proberen behouden, maar niet te snel proberen gaan en de tijd die we hebben goed gebruiken.

Co-working week 4

19/12/2024 – 26/12/2024

1. **Review planning en afspreken**

* Wat was er gepland deze week?
  + Op elke pagina de details aanpakken.
  + De database proberen volledig aan te vullen.
* Welke afspraken hadden we binnen et team?
  + De tijd die we hebben goed gebruiken en het tempo behouden.
* Wie heeft wat gedaan?
  + Lars:
    - /
  + Arda:
    - Locaties in Europa vervolledigt.
  + Bünyamin:
    - /
  + Mylan:
    - /
  + Mattis
    - Logboek verder aangevuld.

1. **Documentatie:**

* Onderzoek:
  + /
* Experimenten
  + /
* Uitgevoerd:
  + /

1. **Problemen en uitdagingen**

* Welke problemen zijn we tegengekomen
  + /
* Oplossingen?
  + /

1. **Feedback en reflectie**

* Wat ging goed deze week?
  + Iedereen heeft deze week zo goed als niets gedaan. We zitten goed voor op schema en kunnen dit ons wel perfect permitteren.
  + Rekening houdend dat het vakantie is deze week.
* Wat kan er beter?
  + /

1. **Planning en afspraken voor komende week**

* Wat staat er op de planning?
  + Iedereen terug wat aan het werk krijgen.
  + Database moet in elk continent een dozijn aan locaties hebben.
* Actiepunten per teamlid:
  + Lars:
    - Bugs met de kaart volledig fixen.
  + Arda:
    - Locaties aanvullen in Afrika.
  + Bünyamin:
    - Homepagina afwerken.
  + Mylan:
    - Meehelpen met de homepagina.
    - Eventuele aanpassingen maken op de contactpagina waar nodig.
  + Mattis:
    - Logboek verder aanvullen.
    - Locaties aanvullen in Zuid-Amerika en Afrika.
* Eventuele nieuwe afspraken:
  + Communicatie sterk blijven houden, ongeacht of het vakantie is of niet.

Co-working week 5

26/12/2024 – 02/01/2025

1. **Review planning en afspreken**

* Wat was er gepland deze week?
  + Locaties toevoegen in elk continent.
* Welke afspraken hadden we binnen et team?
  + De communicatie sterk blijven houden.
* Wie heeft wat gedaan?
  + Lars:
    - Geholpen met de homepagina af te werken.
  + Arda:
    - Locaties toegevoegd in Europa en Afrika.
  + Bünyamin:
    - De homepagina verder afwerken.
  + Mylan:
    - De form van de contactpagina afgewerkt.
  + Mattis:
    - Locaties toegevoegd en logboek aangevuld.

1. **Documentatie:**

* Onderzoek:
  + /
* Experimenten:
  + /
* Uitgevoerd:
  + /

1. **Problemen en uitdagingen**

* Welke problemen zijn we tegengekomen?
  + /
* Oplossingen?
  + /

1. **Feedback en reflectie**

* Wat ging goed deze week?
  + Iedereen heeft, ondanks dat het vakantie was, toch iets kunnen doen voor dit project.
* Wat kan er beter?
  + /

1. **Planning en afspraken voor komende week**

* Wat staat er op de planning?
  + Zorgen dat alles werkt voor het feedbackmoment.
* Actiepunten per teamlid:
  + Lars:
    - Iedereen helpen waar het nodig is.
  + Arda:
    - Locaties in Afrika afwerken.
  + Bünyamin:
    - Homepagina verfijnen.
  + Mylan:
    - Contactpagina verfijnen en eventueel locaties helpen toevoegen.
  + Mattis:
    - Locaties toevoegen in Zuid-Amerika en logboek verder aanvullen.
* Eventuele nieuwe afspraken:
  + /

Co-working week 6

02/01/2025 – 09/01/2025

1. **Review planning en afspreken**

* Wat was er gepland deze week?
  + Alles klaarzetten voor het feedbackmoment.
* Welke afspraken hadden we binnen et team?
  + /
* Wie heeft wat gedaan?
  + Lars:
    - Iedereen geholpen waar het kon.
  + Arda:
    - Locaties in Afrika toegevoegd.
  + Bünyamin:
    - Homepagina is verfijnd.
  + Mylan:
    - Contactpagina is verfijnd.
  + Mattis:
    - Locaties in Zuid-Amerika toegevoegd en logboek vervolledigt.

1. **Documentatie:**

* Onderzoek:
  + /
* Experimenten
  + /
* Uitgevoerd:
  + /

1. **Problemen en uitdagingen**

* Welke problemen zijn we tegengekomen?
  + My bucketlist bestaat uit alle locaties en niet uit alleen de bucketlist locaties.
  + De gebruikers moeten locaties kunnen toevoegen, als ze een bepaalde plaats willen bezoeken.
* Oplossingen?
  + Een nieuwe filterkolom aanmaken en de oude aanpassen.
  + Adhv de contactpagina kan men locaties doorsturen naar ons, zodat wij deze kunnen toevoegen aan de map.

1. **Feedback en reflectie**

* Wat ging goed deze week?
  + De layout is zo goed als af nu.
  + De website ziet er mooi en clean uit.
* Wat kan er beter?
  + Volgens de feedback zijn er nog wat schoonheidsfoutjes en moeten we het gebruik van de locaties wat aanpassen.

1. **Planning en afspraken voor komende week**

* Wat staat er op de planning?
  + De problemen aanpakken zodat de bucketmap werkt zoals het moet.
* Actiepunten per teamlid:
  + Lars:
    - De bucketmap aanpassen.
  + Arda:
    - Locaties toevoegen zodat de kaart volledig is.
  + Bünyamin:
    - Helpen met de locaties toevoegen.
  + Mylan:
    - Helpen met de locaties toevoegen.
  + Mattis:
    - Logboek verder aanvullen.
    - De about us pagina vervolledigen met info.
* Eventuele nieuwe afspraken:
  + /

Co-working week 7

09/01/2025 – 16/01/2025

1. **Review planning en afspreken**

* Wat was er gepland deze week?
  + Alle bugs aanpakken zodat de bucketmap perfect werkt.
* Welke afspraken hadden we binnen et team?
  + /
* Wie heeft wat gedaan?
  + Lars:
    - Bugs in de kaart gefixt.
    - De header aangepast zodat deze overal gecentreerd staat.
  + Arda:
    - Locaties toegevoegd in Europa, de eilander rond Europa.
  + Bünyamin:
    - Locaties toegevoegd in Afrika.
  + Mylan:
    - Locaties toegevoegd in Zuid-Amerika
  + Mattis:
    - De aboutme pagina volledig afgewerkt.
    - Het logboek verder aangevuld.

1. **Documentatie:**

* Onderzoek:
  + Het toevoegen van icons in de about me pagina.
    - <https://ionic.io/>
* Experimenten:
  + /
* Uitgevoerd:
  + /

1. **Problemen en uitdagingen**

* Welke problemen zijn we tegengekomen
  + De header had als logo een H1, hierdoor was deze compleet verplaats en niet meer gecentreerd.
* Oplossingen?
  + De H1 aangepast en in een <div> gestoken.

1. **Feedback en reflectie**

* Wat ging goed deze week?
  + Er is goed doorgewerkt, waardoor we zo goed als klaar zijn.
* Wat kan er beter?
  + Goed kijken wat voor code er al gebruikt is zodat er geen dingen worden aangepast bij het schrijven van nieuwe code.

1. **Planning en afspraken voor komende week**

* Wat staat er op de planning?
  + De website uploaden en online zetten.
  + Alles nog eens dubbelchecken en zorgen dat er voldaan is aan de evaluatiepunten.
* Actiepunten per teamlid:
  + Lars:
    - Bugs fixen met de map en navigatie.
  + Bünyamin;
    - De powerpoint maken voor de mondelinge presentatie.
  + Arda:
    - Zorgen dat alle mogelijke locaties zijn toegevoegd.
  + Mylan:
    - Zorgen dat alle mogelijke locaties zijn toegevoegd.
  + Mattis:
    - Logboek afwerken.
    - Alles door de devtools laten lopen en aanpassingen maken waar nodig.
    - Indienen.
* Eventuele nieuwe afspraken:
  + Iedereen de website nog eens goed overlopen.

Co-working week 8

17/01/2025-26/01/2025

1. **Review planning en afspreken**

* Wat was er gepland deze week?
  + Alles controleren om de website 100% klaar te maken.
* Welke afspraken hadden we binnen et team?
  + Dat iedereen individueel de website en criteria nog eens doorloopt.
* Wie heeft wat gedaan?
  + Lars:
    - Bugs in de map en nav gefixt.
    - De website online gezet.
    - Voorbereiden voor presentatie te geven.
  + Arda:
    - Locaties toevoegen afgewerkt.
    - Voorbereiden voor presentatie te geven.
  + Bünyamin:
    - De presentatie gemaakt.
    - Voorbereiden voor presentatie te geven.
  + Mylan:
    - Locaties toevoegen afgewerkt.
    - Voorbereiden voor presentatie te geven.
  + Mattis:
    - Devtool op alle pagina’s doen lopen.
    - Logboek verder aangevuld.
    - Website ingediend.

1. **Documentatie:**

* Onderzoek:
  + Opzoekwerk van hoe je best een salespitch kunt geven. Dit door het gebruik van youtube en google.
    - <https://www.google.com/search?sca_esv=e645136bb336bc61&rlz=1C1MMCH_enBE1117BE1117&q=sales+pitch+geven&udm=7&fbs=ABzOT_DDfJxgmsKFIwrWKcoyw2RfcH6DTUcy5g5alyxuLXMELFYytOWGTvTZIDoI52i6SCGy0LWR52jnJc4IdeRvzIQP1uok8pZKBRUc4tCtbE3vjDxiKHSHoDzuQqVkW-xpwu_X1tU3yTAKNqvNWopXxvnQ3tlZuOO-8XcQUuRgpyva6ofptkw&sa=X&ved=2ahUKEwilhpf1k5OLAxUFlP0HHfH7IiAQtKgLegQIEhAB&biw=1536&bih=695&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:af3828e7,vid:nExhzKgB8UE,st:0>
    - <https://www.perplexity.ai/>
* Experimenten:
  + /
* Uitgevoerd:
  + /

1. **Problemen en uitdagingen**

* Welke problemen zijn we tegengekomen
  + Er waren nog vrij weel validatiefouten en bugs. Meer dan we eigenlijk dachten.
* Oplossingen?
  + Alle aanpassingen proberen doen waar nodig.

1. **Feedback en reflectie**

* Wat ging goed deze week?
  + Iedereen heeft ervoor gezorgd dat de website volledig af is.
* Wat kan er beter?
  + /