Logboek CoWorking

Inleiding

**Mogelijke ideeën:**

* Pizza delivery
* Frituur
* NASA hacken guide
* Een tool om je bucketlist te voltooien

**Gekozen idee:**

* Een tool om je bucketlist te voltooien

**Teamleden :**

* Mattis Callens
* Lars De Smet
* Bünyamin Kirimli
* Arda Alkan
* Milan De Vlaeminck

Co-working week 1

28/12/2024- 05/12/2024

1. **Review planning en afspreken**
   * + Wat was er gepland deze week?

* Home page (mogelijks met CSS).
* Login/Signup page.
* About us page.
* Contact page.
* Data in DB steken.
* Optioneel:
  + Kaart met locaties maken
    - Welke afspraken hadden we binnen et team?
  + Alles overlopen wie wat heeft gedaan en uitleggen aan elkaar hoe je dit gedaan hebt.
    - Wie heeft wat gedaan?

Lars Desmet:

* + - Login/Sign-up page.
    - DB initiatie.
    - Kaart met Locaties en enkele filters.

Mattis Callens:

* Logboek verder aangevuld en de basis lay-out aangemaakt.

Arda Alkan:

* + - Database aangevuld.

Bünyamin Kirmli:

* + - Homepage gemaakt.

Milan De Vlaeminck:

* + - Contact page gemaakt.

Wat is er afgerond?

* + - Login page
* Kaart met alle locaties en enkele filters

1. **Documentatie:**
   * + Onderzoek:
   * Brainstormen over mogelijke website-ideeën.
   * Link voor een voorbeeld van een contactformulier: <https://www.belgium.be/nl/webform/contactformulier>
   * Link met voorbeelden voor een kaart:

<https://leafletjs.com/>

* + Link voor Database:

<https://firebase.google.com/>

* + Tripadvisor:

<https://www.tripadvisor.com/>

* + Youtube course voor beginner tot advanced CSS:

<https://www.youtube.com/watch?v=G3e-cpL7ofc>

* + - Experimenten:
  + Iedereen heeft op zichzelf wat geëxperimenteerd/geoefend met CSS.
    - Uitgevoerd:
      * GitHub aangemaakt :
  + HTTPS-link: <https://github.com/Desmet-Lars/CoWorking.git>.
* Logboek Lay-out aangemaakt om verder aan te vullen.
* Discord aangemaakt: <https://discord.gg/827m5Sxb>.
* Sign-up en login is aangemaakt.
* Basisstructuur voor de kaart.
* Een databasestructuur is aangemaakt.
* Logboek verder aangevuld.

1. **Problemen en uitdagingen**
   * + Welke problemen zijn we tegengekomen?
   * De show control knop moet rechts komen te staan van de lay-out.
     + Oplossingen?
   * Show Control: CSS was fout gecodeerd. Men had de verkeerde richting ingegeven.
2. **Feedback en reflectie**
   * + Wat ging goed deze week?
   * Communicatie beter gegaan dan verwacht.
     + Wat kan er beter?
   * De groepsverdeling.
3. **Planning en afspraken voor komende week**

* Wat staat er op de planning?
* Extra plaatsen toevoegen aan de database.
* Verder werken aan home page.
* About-us page verder aanvullen met info.
* Contact page verder afwerken.
* Op de home page een top-beoordelingen sectie aanmaken.
* Alles proberen verder stylen met CSS.
* Google analytics implementeren.
* Actiepunten per teamlid:
* Mattis: kijken en documenteren hoe je Google Analytics kan implementeren + logboek klaarzetten voor de evaluatie.
* Lars: Alle problemen met de map en database fixen.
* Milan: Verder werken aan de contactpagina.
* Arda: Database verder aanvullen met plaatsen.
* Bünyamin: Verder werken aan de homepage.
* Eventuele nieuwe afspraken:
* De taken iets beter verdelen.
* Communicatie goed blijven houden.

Co-working week 2

05/12/2024 – 12/12/2024

1. **Review planning en afspreken**
   * + Wat was er gepland deze week?
     + Welke afspraken hadden we binnen et team?
     + Wie heeft wat gedaan?
2. **Documentatie:**
   * + Onderzoek:
     + Experimenten:
     + Uitgevoerd:
3. **Problemen en uitdagingen**
   * + Welke problemen zijn we tegengekomen?
   * In de bucketlist kan je niet individueel je favoriete plaatsen aanduiden. Iedereen krijgt dus die plek als favoriete plaats.
     + Oplossingen?
   * Error bucketlist:
4. **Feedback en reflectie**
   * + Wat ging goed deze week?
     + Wat kan er beter?
5. **Planning en afspraken voor komende week**
   * + Wat staat er op de planning?
     + Actiepunten per teamlid:
     + Eventuele nieuwe afspraken:

Co-working week 3

12/12/2024 -19/12/2024

1. **Review planning en afspreken**
   * + Wat was er gepland deze week?
     + Welke afspraken hadden we binnen et team?
     + Wie heeft wat gedaan?
2. **Documentatie:**
   * + Onderzoek:
     + Experimenten:
     + Uitgevoerd:
3. **Problemen en uitdagingen**
   * + Welke problemen zijn we tegengekomen?
   * In de bucketlist kan je niet individueel je favoriete plaatsen aanduiden. Iedereen krijgt dus die plek als favoriete plaats.
     + Oplossingen?
   * Error bucketlist:
4. **Feedback en reflectie**
   * + Wat ging goed deze week?
     + Wat kan er beter?
5. **Planning en afspraken voor komende week**
   * + Wat staat er op de planning?
     + Actiepunten per teamlid:
     + Eventuele nieuwe afspraken: