Logboek CoWorking

Inleiding

**Mogelijke ideeën:**

* Pizza delivery
* Frituur
* NASA hacken guide
* Een tool om je bucketlist te voltooien

**Gekozen idee:**

* Een tool om je bucketlist te voltooien

**Teamleden :**

* Mattis Callens
* Lars De Smet
* Bünyamin Kirimli
* Arda Alkan
* Milan De Vlaeminck

Co-working week 1

28/12/2024- 05/12/2024

1. **Review planning en afspreken**
   * + Wat was er gepland deze week?

* Home page (mogelijks met CSS).
* Login/Signup page.
* About us page.
* Contact page.
* Data in DB steken.
* Optioneel:
  + Kaart met locaties maken
    - Welke afspraken hadden we binnen et team?
  + Alles overlopen wie wat heeft gedaan en uitleggen aan elkaar hoe je dit gedaan hebt.
    - Wie heeft wat gedaan?

Lars Desmet:

* + - Login/Sign-up page.
    - DB initiatie.
    - Kaart met Locaties en enkele filters.

Mattis Callens:

* Logboek verder aangevuld en de basis lay-out aangemaakt.

Arda Alkan:

* + - Database aangevuld.

Bünyamin Kirmli:

* + - Homepage gemaakt.

Milan De Vlaeminck:

* + - Contact page gemaakt.

Wat is er afgerond?

* + - Login page
* Kaart met alle locaties en enkele filters

1. **Documentatie:**
   * + Onderzoek:
   * Brainstormen over mogelijke website-ideeën.
   * Link voor een voorbeeld van een contactformulier: <https://www.belgium.be/nl/webform/contactformulier>
   * Link met voorbeelden voor een kaart:

<https://leafletjs.com/>

* + Link voor Database:

<https://firebase.google.com/>

* + Tripadvisor:

<https://www.tripadvisor.com/>

* + Youtube course voor beginner tot advanced CSS:

<https://www.youtube.com/watch?v=G3e-cpL7ofc>

* + - Experimenten:
  + Iedereen heeft op zichzelf wat geëxperimenteerd/geoefend met CSS.
    - Uitgevoerd:
      * GitHub aangemaakt :
  + HTTPS-link: <https://github.com/Desmet-Lars/CoWorking.git>.
* Logboek Lay-out aangemaakt om verder aan te vullen.
* Discord aangemaakt: <https://discord.gg/827m5Sxb>.
* Sign-up en login is aangemaakt.
* Basisstructuur voor de kaart.
* Een databasestructuur is aangemaakt.
* Logboek verder aangevuld.

1. **Problemen en uitdagingen**
   * + Welke problemen zijn we tegengekomen?
   * De show control knop moet rechts komen te staan van de lay-out.
     + Oplossingen?
   * Show Control: CSS was fout gecodeerd. Men had de verkeerde richting ingegeven.
2. **Feedback en reflectie**
   * + Wat ging goed deze week?
   * Communicatie beter gegaan dan verwacht.
     + Wat kan er beter?
   * De groepsverdeling.
3. **Planning en afspraken voor komende week**

* Wat staat er op de planning?
* Extra plaatsen toevoegen aan de database.
* Verder werken aan home page.
* About-us page verder aanvullen met info.
* Contact page verder afwerken.
* De map bugs fixen.
* Op de home page een top-beoordelingen sectie aanmaken.
* Alles proberen verder stylen met CSS.
* Google analytics implementeren.
* Actiepunten per teamlid:
* Mattis:
  + Bekijken en documenteren hoe je Google Analytics implementeert.
  + Noord-Amerika en Zuid-Amerika in de database aanvullen.
* Lars:
  + Alle problemen met de map en database fixen.
* Milan:
  + Verder werken aan de contactpagina.
* Arda:
  + Europa en Azië in de database aanvullen.
* Bünyamin:
  + Verder werken aan de homepage.
  + Logo maken.
* Eventuele nieuwe afspraken:
* De taken iets beter verdelen.
* Communicatie goed blijven houden.

Co-working week 2

05/12/2024 – 12/12/2024

1. **Review planning en afspreken**
   * + Wat was er gepland deze week?

* De database verder aanvullen.
* Verder werken aan de verschillende html pagina’s.
* Het fixen van de bugs in de kaart.
  + - Welke afspraken hadden we binnen et team?
* De taken beter proberen verdelen.
* De communicatie sterk blijven houden.
* Deze zijn beide gelukt.
  + - Wie heeft wat gedaan?
* Lars:
  + Bugs in de kaart gefixt.
  + Het design van de kaart verbeterd.
* Arda:
  + De database verder aangevuld. (Europa/Azië)
* Bünyamin:
  + Verder gewerkt aan de homepagina.
* Mylan:
  + Verder gewerkt aan de contactpagina.
  + Opzoekwerk verricht voor de implementatie van een mailadres.
* Mattis:
  + Logboek verder aangevuld waar het kan.
  + De database met locaties aangevuld. (Amerika)

1. **Documentatie:**
   * + Onderzoek:

* Het opzoeken van verschillende kleurcodes, voor deze te gebruiken in de styling.
* Onderzocht hoe je Google Analytics kan gebruiken voor de website.
  + - Experimenten:
* /
  + - Uitgevoerd:
* Het toepassen van deze kleurcodes in onze stylingsheet.

1. **Problemen en uitdagingen**
   * + Welke problemen zijn we tegengekomen?
   * In de bucketlist kan je niet individueel je favoriete plaatsen aanduiden. Iedereen krijgt dus die plek als favoriete plaats.
   * De database kon niet verder aangevuld worden. De lijst van monumenten kon dus niet bijgevuld worden.
     + Oplossingen?
   * Error bucketlist: Elke users moest een aparte collectie hebben in de database zodat iedereen zijn persoonlijke lijst kan maken.
   * Error database: Door het toevoegen van een functie, is het weer mogelijk om plaatsen toe te voegen.
2. **Feedback en reflectie**
   * + Wat ging goed deze week?

* De communicatie tussen alle teamleden.
* De bugs die we hadden zijn vrij snel opgelost.
  + - Wat kan er beter?
* Iets frequenter proberen werken aan het project. Er wordt voornamelijk veel gewerkt tijdens het groepsgesprek , maar in de week valt dit soms tegen.

1. **Planning en afspraken voor komende week**
   * + Wat staat er op de planning?

* Zoveel mogelijk locaties toevoegen zodat dit werkje in orde is.
* Alle pagina’s proberen afwerken.
* Documenteren hoe je de website in Google Analytics toevoegt.
  + - Actiepunten per teamlid:
* Lars:
  + Eventuele bugs fixen.
* Arda:
  + Het blijven toevoegen van locaties aan de database.
  + About us pagina stylen en informatie aanvullen.
* Bünyamin:
  + De homepagina verder proberen afwerken.
* Mylan:
  + De contactpagina verder afwerken.
  + CSS nog wat verfijnen waar het kan.
* Mattis:
  + Het blijven toevoegen van locaties (Vooral Noord-Amerika)
  + De about us pagina helpen afwerken.
    - Eventuele nieuwe afspraken:
* Iets meer proberen werken aan dit project en het werk meer verspreiden over de week.

Co-working week 3

12/12/2024 -19/12/2024

1. **Review planning en afspreken**
   * + Wat was er gepland deze week?
     + Welke afspraken hadden we binnen et team?
     + Wie heeft wat gedaan?
2. **Documentatie:**
   * + Onderzoek:
     + Experimenten:
     + Uitgevoerd:
3. **Problemen en uitdagingen**
   * + Welke problemen zijn we tegengekomen?
   * Het inzoomen op de kaart loopt compleet vast.
     + Oplossingen?
   * Error scrollen:
4. **Feedback en reflectie**
   * + Wat ging goed deze week?
     + Wat kan er beter?
5. **Planning en afspraken voor komende week**
   * + Wat staat er op de planning?
     + Actiepunten per teamlid:
     + Eventuele nieuwe afspraken: